ТП ДГС ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Възлагане изпълнението на дейности в  горски територии - държавна собственост, чрез изпълнение на открития конкурс с предмет:

Подготовка на почвата в горски разсадник;

Отглеждане на горски култури;

Противопожарни мероприятия - минерализовани ивици;

за Обект № 1, позиция № 1 на територията на ТП ДГС Добрич, обявен със Заповед № РД 04-15 / 18.03.2016 г. на директора на ТП „ДГС Добрич”.

| Отдел, подотдел | Вид работа | Мярка | Коли-чество | Съдържание на работата | Срок за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 21 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 77 - л | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 19 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 51 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 156 - а | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 21 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 164 - ж | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 6 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 164 - з | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 10 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 176 - и | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 35 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 215 - в | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 34 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 572 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 6 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 68 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 21 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 77 - л | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 19 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 51 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 215 - в | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 34 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 572 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 6 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 51 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.09-30.09.2016г. |
| 572 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 6 | Ръчно плевене и разрохкване по редовете с ширина до 60 см | 01.09-30.09.2016г. |
| 68 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 14,7 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 77 - л | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 13,3 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 35,7 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 164 - ж | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 164 - з | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 7 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 572 – б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 848 - а | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 2,8 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 17.04-30.06.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 35,7 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 572 – б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 848 - а | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 2,8 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 01.07-30.08.2016г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 35,7 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 01.09-30.09.2016г. |
| 572 – б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторно дискуване в междуредията с ширина на обработката до 170 см | 01.09-30.09.2016г. |
| 68 - б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 14,7 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 77 - л | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 13,3 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 151- 5 | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 35,7 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 164 - ж | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 164 - з | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 7 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 572 – б | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 4,2 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 848 - а | ОТГЛЕЖДАНЕ ГОРСКИ КУЛТУРИ | дка | 2,8 | Тракторна оран | 01.09-30.11.2016 г. |
| 6, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 36,64, 65, 66, 67, 72, 80,84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 127, 128, 129 | ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ | лм дка | 12625 50,5 | Тракторно дискуване с ширина на обработката от 3 до 5 м | 01.05-15.06.2015г. |
| 105, 112, 176, 177, 178, 184, 185, 189, 190, 191, 193, 213, 217, 218 | ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ | лм дка | 14125 56,5 | Тракторно дискуване с ширина на обработката от 3 до 5 м | 01.05-15.06.2015г. |
| 189, 190, 191,193, 194, 195 | ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ | дка | 15 | Тракторна оран | 01.05-15.06.2016г. |

Изготвил:....................

/ Т. Ганчев /

Проверил:...................

/ инж. Р. Назърова /

ДИРЕКТОР: ....................................

/инж. Цанко Николов/